Отчет

по  реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Увельском

муниципальном   районе  Челябинской области на 2014-2020 годы»

за  2016 г.

Программой на 2016 год  предусмотрено строительство объектов «Газоснабжение д.Марково»  и «Газоснабжение квартала жилых домов «Южный» в п. Нагорный» за счет  средств федерального, областного, районного бюджетов и  средств граждан.

Объекты построены, введены в эксплуатацию. Построено 3,69 км газопроводов. Получили возможность подключиться к «голубому топливу» 60 квартир.

Объемы капитальных вложений  на строительство по объектам  указаны в таблице:

| Наименование | Наименование объекта |
| --- | --- |
|  | Газоснабжение д.Марково | Газоснабжение квартала жилых домов «Южный» в п. Нагорный |
| Источник финансирования, тыс.руб. |  |  |
| Федеральный бюджет | 267,72 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 771,54 | 2 191,62 |
| Бюджет района | 108,48 | 116,58 |
| Внебюджетные средства | 21,69 | 23,32 |
| Итого: | 2 169,43 | 2 331,52 |
| Протяженность трассы газопровода, км | 2,69 | 1,0 |
| Количество квартир, получивших возможность подключиться к природному газу, шт. | 38 | 22 |

Мероприятия, предусмотренные программой на 2016 го, выполнены в полном объеме.

Председатель комитета строительства

и инфраструктуры                                                                                                     Т.П.Волкова