**ГРАФИК**

**проведения конкурсных процедур по передаче в концессию**

**объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Направление запросов о принадлеж-ности объектов | Направление запроса в кадастро-вую палату | Направление заявки в ОГУП «ОблЦТИ» на проведение координирования и изготовление технического плана | Постановка на учет в Росреестре бесхозяйных объектов | Подача искового заявления в суд о признании бесхозяйного объекта муниципаль-ным | Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты в Росреестре | Оценка объектов независи-мым оценщиком | Объявление о проведении конкурс-ных процедур |
| 1 | Водопровод, протяженностью 400 м., расположенный в п. Увельский, ул. Северная | До17.10.2013 | До17.10.2013 | До29.10.2013 | До12.12.2013 | До20.12.2014  | До 01.03.2015 | До 10.03.2015 | До 01.04.2015 |
| 2 | Водопровод, протяженностью 400 м., расположенный в п. Увельский, ул. Строительная | До17.10.2013 | До17.10.2013 | До29.10.2013 | До12.12.2013 | До20.12.2014  | До 01.03.2015 | До 10.03.2015 | До 01.04.2015 |
| 3 | Водопровод, протяженностью 500 м., расположенный в п. Увельский, ул. Свердлова | До17.10.2013 | До17.10.2013 | До29.10.2013 | До12.12.2013 | До20.12.2014  | До 01.03.2015 | До 10.03.2015 | До 01.04.2015 |
| 4 | Водопровод, протяженностью 1100 м., расположенный в п. Увельский, ул. Энергетиков | До17.10.2013 | До17.10.2013 | До29.10.2013 | До12.12.2013 | До20.12.2014  | До 01.03.2015 | До 10.03.2015 | До 01.04.2015 |
| 5 | Водопровод, протяженностью 500 м., расположенный в п. Увельский, ул. Октябрьская | До17.10.2013 | До17.10.2013 | До29.10.2013 | До12.12.2013 | До20.12.2014  | До 01.03.2015 | До 10.03.2015 | До 01.04.2015 |

Первый заместитель Главы Увельского муниципального района С.Г.Рослов