# Приложение 6

к муниципальной программе

Увельского района

"Обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан

Российской Федерации"

в Увельском районе

на 2014 - 2020 годы

Подпрограмма

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

## Паспорт

подпрограммы "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации типовых проектов в области жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - ЖКХ) за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |
| Основные цели подпрограммы | - | повышение комфортности и безопасности проживания населения Увельского муниципального района за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи подпрограммы | - | увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; |
|  |  | государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
|  |  | создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Увельском муниципальном районе; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей; |
|  |  | строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов; |
|  |  | увеличение объемов строительства газораспределительных сетей; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы, в том числе: |
|  |  | первый этап: 2014 - 2016 годы; |
|  |  | второй этап: 2017 - 2018 годы; |
|  |  | третий этап: 2019 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 440,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: |
|  |  | федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 310,6 млн. рублей; местных бюджетов – 36,3 млн. рублей; внебюджетных источников – 93,1 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 58,2 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 31,6 млн. рублей; местных бюджетов – 3,5 млн. рублей; внебюджетных источников – 23,1 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 79,3 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 54,9 млн. рублей; местных бюджетов – 7,4 млн. рублей; внебюджетных источников – 17,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 47,4 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 23,8 млн. рублей; местных бюджетов – 7,8 млн. рублей; внебюджетных источников – 15,8 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2017 году – 106,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 80,7 млн. рублей; местных бюджетов – 8,4 млн. рублей; внебюджетных источников – 17,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 64,9 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 54,0 млн. рублей; местных бюджетов – 3,4 млн. рублей; внебюджетных источников – 7,5 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 41,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета - 29,5 млн. рублей; местных бюджетов – 3,6 млн. рублей; внебюджетных источников – 8,0 млн. рублей. |
|  |  | Объем финансирования подпрограммы в 2020 году – 43,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; областного бюджета – 36,1 млн. рублей; местных бюджетов – 2,2 млн. рублей; внебюджетных источников – 4,7 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | строительство, модернизация и капитальный ремонт 41,6 километров инженерных сетей; |
|  |  | строительство 12 новых котельных с использованием средств инвесторов; |
|  |  | строительство 165,3 километров газораспределительных сетей; |
|  |  | 1112 домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу |

## Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

За последние годы проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Увельского муниципального района приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства района на развитие отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов в некоторых населенных пунктах   система коммунальной инженерной инфраструктуры  не получает должного развития.

На начало 2013 года жилищно-коммунальный комплекс Увельского муниципального района  насчитывал:

1)  29 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социальной сферы,      97 процентов котельных используют в качестве топлива природный газ.  Из этого числа 19 котельных являются муниципальными, а остальные 10 котельных находятся на балансе различных организаций и ведомств;

2) 36 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевых целей используется один открытый водоем;

3) более 300 километров инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения;

4) более  300 километров межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Увельском   районе не в полной мере отвечает ее потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему.

Следует отметить, что развитие газификации в Увельском районе, в частности перевод частного жилищного фонда с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы улучшить условия проживания граждан, сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепловой энергии морально и физически устаревшего оборудования, а также отсутствия водоподготовки на котельных. Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке до потребителей приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

Для изменения ситуации за 2011 - 2012 годы проведена работа с  четырьмя потенциальными инвесторами, выведено из эксплуатации, с постройкой новых блочных и переводом потребителей на индивидуальное отопление, 3 неэффективные котельные (через долгосрочные тарифные соглашения за счет оптимизации тарифа), по которым ранее убытки составляли около 3,5 млн. рублей в год.

В ближайшие годы планируется завершить мероприятия по замене и реконструкции оставшихся убыточных котельных. На начало 2013 года остается 12 убыточных котельных (убытки - около 8,0 млн. рублей ежегодно). Для замены этих котельных необходимо привлечение средств инвесторов в размере 87,0  млн. рублей.

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства Увельского муниципального района выявлены следующие основные проблемы:

1) недостаточное развитие инженерных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

2) неэффективное использование тепловых ресурсов, в том числе наличие значительных потерь в процессе их производства и транспортировки;

3) низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Основные причины возникновения этих проблем - это технологическая отсталость, недосточно эффективна система управления, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению инвестиций в этот сектор экономики.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий,  с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

## Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение комфортности и безопасности проживания населения Увельского муниципального района за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.

Указанная цель соответствует:

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 890 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года";                                                                                       .         .     целевым ориентирам, определенным  постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области на 2014 – 2020 годы».

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1) увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

2) государственная поддержка процессов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

3) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Увельского района.

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения вышеуказанных задач и достижения следующих целевых значений показателей к 2020 году:

увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей;

строительство новых котельных с использованием средств инвесторов;

увеличение объемов строительства газораспределительных сетей;

увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу.

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

## Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2020 годов.

В этой связи предусматривается три контрольных этапа реализации подпрограммы:

первый этап: 2014 - 2016 годы;

второй этап: 2017 - 2018 годы;

третий этап: 2019 - 2020 годы.

## Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств инвесторов.

## Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет  440,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета -  310,6  млн. рублей; местных бюджетов – 36,3 млн. рублей; внебюджетных источников – 93,1 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

## Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальное образование Челябинской области ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в подпрограмме.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в срок до 10 ноября предшествующего года проводит процедуру отбора муниципальных образований Челябинской области и формирует перечень заявок по объектам модернизации, реконструкции, строительства и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Отбор муниципальных образований Челябинской области для участия в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, и на строительство газопроводов и газовых сетей представлены в приложениях 4 и 5 к настоящей подпрограмме.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области:

1) осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

2) осуществляет отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих условиям участия и оценочным критериям отбора;

3) осуществляет координацию и контроль деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммы;

4) направляет ежегодно, до 1 марта, в Правительство Челябинской области отчеты о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год;

5) уточняет с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году;

6) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации.

Описание системы управления подпрограммой представлено в приложении 3 к подпрограмме.

## Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

1) строительство, модернизация и капитальный ремонт  41,6 километров инженерных сетей;

2) строительство 12 новых котельных с использованием средств инвесторов;

3) строительство  165,3 километров газораспределительных сетей;

4)  1112 домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу.

## Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Планируемый объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 440,0 млн. рублей.

Ежегодное финансирование подпрограммы с 2014 по 2020 годы приведено в приложении 2  подпрограммы.

Реализация и корректировка мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с решениями Правительства Челябинской области.

Сроки, объемы, источники финансирования подпрограммы, в том числе за счет бюджетных средств, подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

## Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий подпрограммы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям подпрограммы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

- плановый индикативный показатель;

- фактический индикативный показатель.

## Приложение 1

к подпрограмме

"Модернизация объектов

инженерной инфраструктуры"

Целевые показатели подпрограммы

| N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (отчет) | 2013 (отчет) | прогноз |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 |
| 1. | Увеличение объемов строительства, модернизации и капитального ремонта инженерных сетей | километров | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 12,4 | 5,8 | 12,1 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 41,6 |
| 2. | Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов | штук | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 3. | Увеличение объемов строительства газораспределительных сетей | километров | 5,56 | 21,88 | 11,5 | 13,5 | 14,0 | 39,6 | 37,1 | 22,6 | 27,0 | 165,3 |
| 4. | Увеличение количества домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | штук | 139 | 240 | 72 | 70 | 150 | 300 | 250 | 120 | 150 | 1112 |

## Приложение 2

к подпрограмме

«Модернизация объектов

инженерной инфраструктуры»

Ресурсное обеспечение подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 440,0 | 58,2 | 79,3 | 47,4 | 106,1 | 64,9 | 41,1 | 43,0 |  | 300,0 | 300,0 | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
|  |  | областной бюджет | 310,6 | 31,6 | 54,9 | 23,8 | 80,7 | 54,0 | 29,5 | 36,1 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 36,3 | 3,5 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 93,1 | 23,1 | 17,0 | 15,8 | 17,0 | 7,5 | 8,0 | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| I. Организационные мероприятия |
| 2. | Разработка методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора организаций по управлению коммунальной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 3. | Методическое обеспечение реализации инвестиционных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 4. | Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемые с использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. | Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Государственная жилищная инспекция Челябинской области (по согласованию) |
| 6. | Осуществление мониторинга проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 7. | Осуществление мониторинга реализации подпрограммы | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| II. Финансово-экономические мероприятия |  |
| 8. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | всего, из них: | 440,0 | 58,2 | 79,3 | 47,4 | 106,1 | 64,9 | 41,1 | 43,0 |  | 100,0 | 100,0 | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления Челябинской области (по согласованию) |
|  |  | областной бюджет | 310,6 | 31,6 | 54,9 | 23,8 | 80,7 | 54,0 | 29,5 | 36,1 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 36,3 | 3,5 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 93,1 | 23,1 | 17,0 | 15,8 | 17,0 | 7,5 | 8,0 | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 257 660,0 | 18 860,0 | 22 700,0 | 20 700,0 | 55 400,0 | 51 900,0 | 32 100,0 | 36 000,0 |  | 200,0 | 200,0 | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, органы местного самоуправления Челябинской области (по согласованию) |
|  |  | областной бюджет | 240 760,0 | 17 760,0 | 21 000,0 | 17 800.0 | 52 200,0 | 49 000,0 | 28 500,0 | 34 500,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 10 800,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 2 400,0 | 2 200,0 | 1 900,0 | 2 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение 3

к подпрограмме

«Модернизация объектов

инженерной инфраструктуры»

Описание

системы управления подпрограммой

| Ответственный за реализацию подпрограммы в целом (наименование главного распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. и должность ответственного лица) | Муниципальное образование Увельский муниципальный район - первый заместитель Главы Увельского района Рослов Сергей Геннадьевич - председатель комитета строительства и инфраструктуры Волкова Тамара Петровна |
| --- | --- |
| Краткое описание порядка организации работы по реализации подпрограммы | Ответственный за организацию работы по реализации подпрограммы: 1) организует выполнение мероприятий, входящих в подпрограмму, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; 2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 3) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы; 4) производит уточнение мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию |
| Наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за координацию мероприятий подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района |
| Ответственный за мониторинг реализации подпрограммы и составление форм отчетности о реализации подпрограммы (Ф.И.О. и должность сотрудника) | Расулов Б.Ш. – начальник управления жилищно – коммунального хозяйства района Волкова Тамара Петровна – председатель комитета строительства и инфраструктуры |

Приложение №  4

к подпрограмме

«Модернизация объектов

инженерной инфраструктуры»

Перечень объектов газификации

| Наименование населённого пункта | Мощность, км | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| п.Зелёный Лог | 12,0 | 20650 | 650,0 псд | 20000 смр |  |  |  |  |  |
| с.Кабанка | 11,5 | 17860 | 17860,0 |  |  |  |  |  |  |
| п.Увельский, кв. Сосняки | 2,5 | 3500 | 200,0 псд | 300,0 псд | 3000,0 смр |  |  |  |  |
| с.Марково | 3,9 | 5500 |  | 300,0 псд | 5200,0 смр |  |  |  |  |
| п.Каменский, ул.Заречная | 1,5 | 1650 | 150,0 псд | 1500,0 смр |  |  |  |  |  |
| п.Увельский, кв.Придорожный | 7,6 | 10700 |  | 600,0 псд | 10100,0 смр |  |  |  |  |
| с.Кичигино, кв.Таушкан | 7,6 | 10700 |  |  | 600,0 псд | 10100,0 смр |  |  |  |
| с.Хомутинино, кв.Курортный | 7,6 | 10700 |  |  | 600,0 псд | 10100,0 смр |  |  |  |
| с.Красносельское | 18,4 | 25800 |  |  | 800,0 псд | 25000,0 смр |  |  |  |
| п.Синий Бор, Шлыковка | 6,0 | 8400 |  |  | 400,0 псд | 8000,0 смр |  |  |  |
| с.Половинка | 14,7 | 20600 |  |  |  | 600,0 псд | 20000,0 смр |  |  |
| п.Увельский, кв.Берёзки-1 | 6,0 | 8400 |  |  |  | 400,0 псд | 8000,0 смр |  |  |
| с.Кичигино, кв.Таушкан-2 | 8,2 | 11600 |  |  |  | 600,0 псд | 11000,0 смр |  |  |
| ст.Формачёво | 8,2 | 11600 |  |  |  | 600,0 псд | 11000,0 смр |  |  |
| п.Увельский, кв.Берёзки-2 | 6,0 | 8500 |  |  |  |  | 500,0 псд | 8000,0 смр |  |
| с.Кичигино, кв.Таушкан-3 | 8,3 | 11700 |  |  |  |  | 700,0 псд | 11000,0 смр |  |
| п.Каменский | 8,3 | 11700 |  |  |  |  | 700,0 псд | 11000,0 смр |  |
| п.Нагорный | 9,0 | 12700 |  |  |  |  |  | 700,0 псд | 12000,0 смр |
| п.Берёзовка | 9,0 | 12700 |  |  |  |  |  | 700,0 псд | 12000,0 смр |
| с.Хомутинино, кв.Курортный-4 | 9,0 | 12700 |  |  |  |  |  | 700,0 псд | 12000,0 смр |
| Итого, тыс.руб.: |  | 237660 | 18860,0 | 22700 | 20700,0 | 55400,0 | 51900,0 | 32100,0 | 36000,0 |
| Протяженность,км |  | 165,3 | 11,5 | 13,5 | 14,0 | 39,6 | 37,1 | 22,6 | 27,0 |
| Количество квартир, штук |  | 1112 | 72 | 70 | 150 | 300 | 250 | 120 | 150 |

Приложение №  5

к подпрограмме

«Модернизация объектов

инженерной инфраструктуры»

Строительство теплоисточников, модернизация и капитальный ремонт

инженерных коммуникаций

| Годы реализации подпрограммы | строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов | модернизация и капитальный ремонт инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
|  | местонахождение (населенный пункт) | кол- во шт. | финансовые затраты (млн. руб.) | тепловые сети | водопровод |
|  |  |  |  | км. | млн. руб. | км. | млн. руб. |
| 2014 г. | п. Увельский квартал « СХТ» квартал « Восточный» с. Хомутинино | 1 1 1 | 6,0 9,2 7,8 | 0,5 1,9 1,0 | 2,0 7,8 4,0 | 0,2 0,3 0,2 | 0,3 0,4 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 3 | 23,0 | 3,4 | 13,8 | 1,9 | 2,5 |
| 2015 г. | п. Нагорный с. Хуторка | 1 1 | 8,5 8,0 | 6,6 1,8 | 26,5 7,4 | 2,2 0,6 | 2,,7 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 2 | 16,5 | 8,4 | 33,9 | 4,0 | 6,2 |
| 2016 г. | п. Каменский п. Увельский квартал « Бархотка» | 1 1 | 8,8 6,5 | 1,0 0,5 | 4,0 2,0 | 2,8 0,3 | 3,5 0,4 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 2 | 15,3 | 1,5 | 6,0 | 4,3 | 5,4 |
| 2017 г. | с. Рождественка п. Мирный | 1 1 | 9,0 7,0 | 3,5 3,6 | 14,0 14,5 | 2,6 1,2 | 3,2 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 2 | 16,0 | 7,1 | 28,5 | 5,0 | 6,2 |
| 2018 г. | п. Увельский «Баня» ул. Мира 5 | 1 | 6,5 | 1,2 | 5,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 1 | 6,5 | 1,2 | 5,0 | 1,2 | 1,5 |
| 2019 г. | с. Малое Шумаково | 1 | 6,5 | 0,3 | 1,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 1 | 6,5 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |

| 2020 г. | с. Мордвиновка | 1 | 3,2 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | п. Увельский |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |
| Итого: | 1 | 3,2 | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| ВСЕГО: | 12 | внебюджет ные средства 87,0 | 22,3 | облст-ной бюджет 89,8 | 19,3 | местный бюджет 25,5 |

Начальник  Управления ЖКХ                                                                            Б.Ш.Расулов