Годовой отчет                                                                                                                о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной районной целевой подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Программы  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы

за 2012 год

1. Районная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы утверждена Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района Челябинской области от 27 января 2011 года № 7.

2. В течение 2012 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели:

- площадь земельных участков, предоставленных на аукционах составила – 6,4 га;

## 3. В ходе реализации Программы проводились следующие мероприятия:

## - совершенствование нормативно- правовой базы в сфере земельных отношений, проведение комплекса работ направленных на разработку новых строительных площадок с целью предоставления гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства и достижения плановых показателей Программы.

## В рамках данного направления было разработано Положение о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Увельского муниципального района, утвержденное Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района от 29.10.2012 № 59.

Данное положение предусматривает бесплатное обеспечение земельными участками граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С целью увеличения строительных площадок, а также для удовлетворения спроса граждан в 2012году были проведены следующие мероприятия:

- Разработаны и утверждены Решениями Собрания депутатов Увельского муниципального района генеральные планы населенных пунктов п. Увельский, с. Кичигино, с. Хомутинино;

## - Выполнены кадастровые работы по текстовому и графическому описанию местоположения границ населенных пунктов (п. Увельский, с. Кичигино, с. Хомутинино), и составлению перечня координат характерных  точек границ вышеуказанных населенных пунктов, что позволило расширить границы существующих населенных пунктов, и начать работы по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

## - Сведения об уточненных границах населенных пунктах внесены в сведения государственного кадастра недвижимости.

## 4. В ходе реализации Программы использовались средства местного бюджета, предусмотренные в бюджете на 2012 год (661,7 тыс.руб.).

5. В целом Программа признана неэффективной, но Комплекс мер, принятых в 2012 году, позволит повысить эффективность Программы в 2013 году.

Форма № 1

Оценка целевых показателей подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Программы  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы

за 2012 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| площадь земельных участков, предоставленных на аукционах | кв.м. | 11,0 | 6,4 | - | -1 |
| объемы финансирования | тыс.руб. | 661,7 | 661,7 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

2.8. Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых показателей

Подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Программы  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы

за 2012 год

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | … | В целом по целевой программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |  | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| площадь земельных участков, предоставленных на аукционах | кв.м. | 10,3 | 7,9 | -1 | 11,0 | 6,4 | -1 | - | 21,3 | 14,3 | -1 |
| объемы финансирования | т.руб. | 280,0 | 280,0 | 0 | 661,7 | 661,7 | - | - | 941,7 | 941,7 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | -1 | х | х | -1 | х | х | х | -1 |

* графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы

2.9. Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется по форме:

Форма № 3

Оценка эффективности реализации

Подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Программы  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Увельском муниципальном районе на 2011-2015 годы

за 2012 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| S > 0 | Высоко эффективная |  |
| S = 0 | Эффективная |  |
| S < 0 | Неэффективная |  |

Председатель комитета                                                 Н.В. Карпова