Собрание депутатов Увельского муниципального района Челябинской области

( 457000 Челябинская область п. Увельский, ул. Советская - 26, тел. 3-18-09)

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2010г. 				№ 9

Об утверждении Программы капитального строительства Увельского муниципального района на 2010-2020 годы.

Рассмотрев Программу капитального строительства на 2010 - 2020 годы Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

Утвердить      Программу      капитального строительства Увельского муниципального района на 2010 - 2020 годы.

Председатель Собрания депутатов			Н.И. Бондаревский

Согласовано:

И.о.Главы Увельского муниципального района

М.В.Задорожний

«    »	2010 г.

Программа капитального строительства Увельского муниципального района до 2020 года

Разработчик:

Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района Комитет экономики администрации Увельского муниципального района

Паспорт программы

Наименование программы: Капитальное строительство Увельского муниципального района

Дата принятия решения о разработке проекта: постановление Главы Увельского муниципального района от 18.12.2007 г. № 996.

Муниципальный заказчик: администрация Увельского муниципального района.

Основные разработчики проекта:

- Комитет экономики администрации Увельского муниципального района;

- Комитет строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района.

Цель проекта: создание условий устойчивого (стабильного) развития района, обеспечение внешней привлекательности районного центра и населенных пунктов района ( в том числе инвестиционной), строительство объектов социально-культурного назначения, увеличение обеспеченности населения жильем, ликвидация ветхого и аварийного жилья, создание гражданам, проживающим на территории района, комфортных условий проживания, газификация жилых домов.

Основные задачи проекта:

1.Градостроительное регулирование

1.Разработка стратегии градостроительного планирования развития района на основе комплексного анализа экономических, социальных , экологических и градостроительных условий.

2.Разработка муниципальной организационно-технической и нормативно-правовой базы для градостроительного регулирования, обеспечение доступной информации о градостроительной деятельности для населения.

3.Разработка необходимой документации по развитию района (проекты планировки и застройки территорий).

4.Создание системы эффективного контроля за реализацией принимаемых решений по приоритетным направлениям строительства, контроля за соблюдением дисциплины субъектами строительной деятельности.

5.Разработка проектов на отдельные объекты:

- реконструкция зданий и сооружений;

- строительство новых зданий и сооружений с учетом их социальной значимости и экономической целесообразности ( жилье, общественные здания, инженерные коммуникации);

- газификация сел района.

2. Строительство

1 .Определение приоритетов и планирование работ в строительной и ремонтно-строительной деятельности.

2.Разработка и реализация мероприятий по значительному увеличению объемов строительства доступного жилья (снижение стоимости жилья; увеличение покупательской способности населения за счет применение различных схем кредитования населения под строительство жилья: ипотека, кооперативно-накопительная, ссудно-сберегательная ) при соблюдении качества, надежности, комфортности. 3.Строительство жилья и объектов инфраструктуры с привлечением бюджетов различных уровней.

4.Инициирование     индивидуальных  инвестиций   в   строительство (предприниматели, долевое участие, ипотечное кредитование и др.). 5.Применение   конкурсной  системы  предоставления   подрядов   на выполнение проектных, ремонтных, строительно-монтажных работ.

Сроки реализации программы: 2010-2020 г.г.

Прогноз капитального строительства на 2010 - 2020 годы

В 2010-2020 г.г. район считает приоритетным завершение газификации сел района, строительство жилья, улучшение жилищных условий тружеников района.

В настоящее время продолжаются работы по строительству магистральных и разводящих газовых сетей в населенных пунктах района. Ежегодно охвачено газификацией, как правило, 4-5 сел района. К 2013 году планируется завершить, в основном, газификацию района, для чего построить 72,3 км газопроводов, в т.ч. межпоселковых 28,6 км, разводящих -43,7 км. Только в 2008 году планируется подключить к природному газу 800 квартир, а до 2013 года 1800 квартир.

В соответствии с разработанной в районе программой реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» ежегодно планируется строительство 36-квартирного дома в п. Увельский, в 2010 году завершение строительства 16-тиквартирного жилого дома в с. Рождественка, 36-квартирного дома в п. Увельский по ул. Пушкина, 12-квартирного дома в п.Увельский (ЗАО КХП «Злак»). Финансирование строительства жилья предполагается проводить за счет средств областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

Всего до 2020 года планируется построить 143,0 тыс.кв.метров жилья.

В течение указанного периода планируется строительство ряда объектов социальной сферы: завершение строительства терапевтического корпуса центральной районной больницы, строительство детского сада на 200 мест в п. Увельский, спортивных залов школ п. Нагорный, Дуванкуль, Синий Бор. Также предполагаются работы по реализации программы «Чистая   вода»   на   территории   Увельского   муниципального   района,

электрификацию новых кварталов застройки, разработку планов застройки новых кварталов в с. Кичигино и с.Хомутинино.

Анализ строительства за 2001 - 2009 годы.

За 2001 - 2009 годы в Увельском муниципальном районе построено 71 731,0 кв.метров жилья, в том числе за 2009 год - 12 638,0 кв.м.

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном в п. Увельский, сданы в эксплуатацию два жилых корпуса и
столовая с инженерными сетями детского спортивно-оздоровительного
лагеря «Восход», пристрой школы в с. Хомутинино на 150 учащихся,
24-хквартирный дом в п. Увельский, 18-квартирный дом в с. Кичигино, 36-
квартирный дом в п. Увельский по ул. Октябрьская, КНС и сети канализации
в кварталах «Сельхозтехника» «Южный» п. Увельский, канализован
квартал жилой застройки в с. Рождественка, электрифицированы новые
кварталы застройки п. Увелький «Лесной» и «Сосняки», квартал «Южный» в
п. Нагорный, проведена реконструкция сетей электроснабжения в районе
медгородка с. Хомутинино, селах Кичигино, Синий Бор.	Построено

118,15 км магистральных и разводящих газопроводов в с. М.Шумаково, Мордвиновка, Подгорный, Михири, Сухарыш, с.Б.Шумаково, Синий Бор, Половинка, Мордвиновка, Хомутинино, Каменский, газифицировано 3834 квартиры. Начато строительство терапевтического корпуса на 50 коек центральной районной больницы, 36-квартирного жилого дома в п. Увельский по ул. Пушкина, 16-тиквартирного жилого дома в с. Рождественка и т.д.

Перспективный план строительства объектов социально-культурного назначения на период 2010- 2020 г.г.

| Наименование объекта | Годы стр-ва | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | Федер. бюджет | Облает. Местн. бюджет бюджет | Иные ист. |
| Объекты физической культуры и спорта физической культуры и )та |
| Спортзал школы в п.Нагорный | гонгов | 18450 | - | 17450 | 1000 |  |
| Спортзал школы в с.Дуванкуль | 2012-2013 | 9000 |  | 8200 | 800 |  |
| Спортивно-досуговый центр в с.Кичигино | 2013-2014 | 40000 | - | 37000 | 2000 | 1000 |
| Спортзал школы в п.Синий Бор | 2014-2015 | 10000 |  | 9000 | 1000 |  |
| Объекты образования |
| Реконструкция здания детского сада под приют в с.Хуторка | 2011 | 10000 |  | 9000 | 1000 |  |
| Детский сад на 200 мест в п. Увельский | 2011-2012 | 75000 |  | 70000 | 5000 |  |
| Реконструкция здания клуба под детский сад, начальную школу, библиотеку в с.Б.Шумаково | 2012-2013 | 7000 |  | 6000 | 1000 |  |
| Пристрой детского сада в с.Хомутинино на 40 мест | 2011-2012 | 7000 |  | 6000 | 1000 |  |
| Детский сад в с.Ключи | гонгов | 12000 |  | 10000 | 2000 |  |
| Детский сад в с.Сухарыш | 2014-2015 | 12000 |  | 10000 | 2000 |  |
| Детский сад в п.Михири | 2016-2017 | 12000 |  | 10000 | 2000 |  |
| Объекты здравоохранения |
| Терапевтический корпус Увельской ЦРБ | 2007-2010 | 102300 | - | 100500 | 1800 |  |

Перспективный план газификации на период 2010 - 2020 г.г.

| Наименование объекта | Протяженность, | Квартиры, | Сметная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | км | шт. | ст-ть, тыс.руб. |
| Магистральные газопроводы |
| 2011 год |
| с.Копанцево | 0,53 |  | 780,0 |
| д.Катаево | 1,0 |  | 900,0 |
| 2012 год |
| с.Кабанка | 2,5 |  | 5500.0 |
| д.Луговая | 1,2 |  | 2400.0 |
| 2013 год |
| д.Нехаево | 2,5 | 1 5500.0 |
| с.Родионово | 2,5 |  | 5500.0 |
| д.Гагарье | 4,0 |  | 8800.0 |
| 2014 год |
| п.Зеленый Лог | 10,0 |  | 22000,0 |
| д.Андреевка | 0,8 |  | 1760.0 |
| д.Татарка | 2,5 |  | 5500.0 |
| ИТОГО по магистральным сетям: | 27,53 |  | 58640.0 |
| Разводящие сети |
| 2010 год |
| с.Рождественка,4 очередь | 4,5 | 77 | 8100,0 |
| 2011 год |
| с.Петровское | 3,5 | 127 | 6300.0 |
| д.Катаево | 3,8 | 68 | 3400.0 |
| с.Копанцево | 4,3 | 76 | 6720.0 |
| п.Березовка | 0,8 | 40 | 1700.0 |
| 2012 год |
| с.Дуванкуль | 2,0 | 70 | 4000.0 |
| с.Кабанка | 3,4 | 54 | 6800,0 |
| п.Мирный | 2,9 | 91 | 5800.0 |
| д.Луговая | 3,5 | 43 | 7000.0 |
| п.Каменский, ул. Заречная | 2,5 | 20 | 5000.0 |
| 2013 год |
| д.Нехаево | 2,1 | 29 | 4620.0 |
| с.Родионово | 3.5 | 45 | 7000.0 |
| д.Гагарье | 2,8 | 34 | 5600.0 |
| п.Увельский, кв.Сосняки-2 | 4,0 | 80 | 8000.0 |
| 2014 год |
| п.Зеленый Лог | 2,6 | 62 | 5720.0 |
| д.Андреевка | 2,2 | 22 | 4840.0 |
| д.Татарка | 1,8 | 16 | 3960.0 |
| ИТОГО по разводящим сетям: | 50,2 | 1567 | 94560 |
| ВСЕГО: | 77,73 | 946 | 153200 |

# Text boxes

Перспективный план строительства жилья на период 2010 - 2020 г.г. Увельский    муниципальный район.

| год | Ввод жилья, всего, тыс. кв. м | в том числе | с | >инансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоэтажное стр-во, тыс.кв. м | Индивид, стр-во. тыс. кв. м | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | фед ер. бю дж. | облает, бюдж. | местн. бюдж. | иные ист. |
| 2010 | 12,5 | 1,6 +0,8 | 10,1 | 149 000 |  | 44000 | 2000 103000 |
| 2011 | 12,6 | 1,6+1,1 | 9,9 | 161 500 |  | 59000 | 2500 | 100000 |
| 2012 | 12,7 | 1,6+1,1 | 10,0 | 171 500 |  | 59000 | 2500 | 110000 |
| 2013 | 12,8 | 1,1 | 11,7 | 144 500 |  | 22000 | 2500 120000 |
| 2014 | 12,9 | 1,6 | 11,3 | 159 500 |  | 37000 | 2500 | 120000 |
| 2015 | 13,0 | 1,1 +1,1 | 10,8 | 171 000 |  | 48000 | 3000 | 120000 |
| 2016 | 13,1 | 1,1 + 1,6 | 10,4 | 183 000 |  | 60000 | 3000 | 120000 |
| 2017 | 13,2 | 1,1+1,1 | 11,0 | 171 000 |  | 48000 | 3000 | 120000 |
| 2018 | 13,3 | 1,1+1,6 | 10,6 | 183 000 |  | 60000 | 3000 | 120000 |
| 2019 | 13,4 | 1,1+1,1 | 11,2 | 173 000 |  | 50000 | 3000 | 120000 |
| 2020 | 13,5 | 1,1 + 1,6 | 10,8 | 184 000 |  | 61000 | 3000 | 120000 |
| Итого: | 143,0 | 25,2 | 117,8 | 1 851 000 |  | 548 000 | 30 000 | 1 273 000 |

| год | Жилищный фонд района, тыс. кв. м | Население района, тыс. чел. | Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда, кв.м / чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 575,8 | 31,6 | 18,2 |
| 2020 | 741,7 | 32,6 | 22,7 |

Перспективный план обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение) на период 2010 - 2020 г.г.

| Наименование объекта | Годы стр-ва | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | Федер. бюджет | Облает, бюджет | Местн. Иные бюджет ! ист. |
| Электроснабжение квартала жилой застройки с.Песчаное | 2011 | 2800 |  | 2600 | 200 |  |
| Электроснабжение квартала жилой застройки с.Хомутинино | 2012 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| Электроснабжение квартала жилой застройки с.Кичигино | 2012 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| Электроснабжение квартала жилой застройки п.Синий Бор | 2014 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| Итого: |  | 11 800 |  | 10 700 | 1 100 |  |

I