План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Увельского сельского поселения

| № п/п | Поселение | Учреждение | Мероприятие | Срок использования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Увельский | МДОУ № 15 | Установить теплосчетчик | 01.10.2010 г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | 01.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 16 | Замена электросчетчика | 01.04.2010 г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | 01.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 17 | Установить теплосчетчик | 2010-2011 г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Замена электросчетчика | 01.04.2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 18 | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Замена электросчетчика | 01.04.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 19 | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 30.09.2010 г. |  |
| 2 | п. Мирный | МДОУ № 12 | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, Дверей, подвальной разводки | До 30.09.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 30.09.2010 г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Красносельское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красносельское | МДОУ д/с № 28 | Оформление энергетического паспорта |  | Экономист администрации с/п, Директор МУП «Красносельское ЖКХ», Руководитель учреждения, Глава сельского поселения |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | Июль 2011 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления, Утепление разводки в повальном помещении | Август 2010 г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, замена дверей, окон | Сентябрь 2010 г. Сентябрь 2011 г. |  |
|  |  |  | Контроль за расходом электроэнергии | ежедневно |  |
|  |  |  | Контроль за перерасходом электроэнергии | ежемесячно |  |
|  |  | Д/К «ДАНКО» | Обновление энергетического паспорта | Сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика, водосчетчика | 2010 г. | Руководитель учреждения, Директор МУП « Красносельское ЖКХ». |
|  |  |  | Замена электросчетчика | Май 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление и частичная замена оконных блоков | 2010-2011 г.г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2011 г.г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Контроль за расходом электроэнергии | ежедневно |  |
|  |  | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | Сентябрь 2010 г. | Экономист администрации с/п |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010 г. | Глава сельского поселения, директор МУП «Красносельское ЖКХ». |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика, водосчетчика | Сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление дверей и оконных блоков | Сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Контроль за потреблением электроэнергии | ежедневно | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Контроль за потреблением фактического расхода электроэнергии | ежемесячно | Главный бухгалтер администрации с/п |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Мордвиновское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мордвиновка | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2010 г. | Глава с/п Экономист с/п |
|  |  |  | Установка водосчетчика | До 01.01.2010 г |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2011 г. | Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.01.2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 25 | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.01.2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Петровское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Петровское | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Экономист администрации с/п, Директор МУП «Петровское ЖКХ», Руководитель учреждения, Глава сельского поселения |
|  |  |  | Установка водосчетчика, теплосчетчика | 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  | ФОК | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка водосчетчика, теплосчетчика | 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 3 | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика, теплосчетчика | 01.01.2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  | ЦСДК | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
| 2 | с. Малое Шумаково | МДОУ № 2 | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  | СДК | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
| 3 | дер. Большое Шумаково | СКД | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Половинское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Половинка | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2010 г. | Глава с/п Экономист с/п |
|  |  |  | Утепление водосчетчика | 01.01 2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2011 г. | Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.01 2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 13 | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.01 2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
| 2 | с. Водопойка | МДОУ № 7 | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.01 2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.01 2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г.г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.01 2010 г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Рождественское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождественское | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Глава с/п специалист администрации |
|  |  |  | Установка теплосчетчиков, водосчетчиков | 01.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Установка балансировочных вентелей на вводе в здание |  |  |
|  |  | ФОК | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Установка теплосчетчиков, водосчетчиков | 01.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Установка балансировочных вентелей на вводе в здание |  |  |
|  |  | Пожарное депо | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчиков, водосчетчиков | 01.10.2010 г. |  |
|  |  | Клуб | Обновление энергетического паспорта | До 01.01.2012 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 01.11.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  | МДОУ № 21 | Обновление энергетического паспорта | До 01.11.2010 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
| 2 | с. Дуванкуль | Клуб | Обновление энергетического паспорта | 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 01.11.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 01.11.2010 г. | Руководитель учреждения |
|  |  | МДОУ № 21 | Обновление энергетического паспорта | До 01.11.2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 15.10.2010 г. |  |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.10.2010 г. |  |
| 3 | дер. Ключи | Клуб | Обновление энергетического паспорта | 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 01.11.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 01.11.2010 г. |  |
| 4 | дер. Родионово | Клуб | Обновление энергетического паспорта | 01.01.2012 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков, дверей, чердачных перекрытий | До 01.11.2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | До 01.11.2010 г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Хомутининское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Хомутинино | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | до 01.12.2010г. | Зам. Главы с/п Руководитель учреждения, Директор МУП «Хомутининское ЖКХ» |
|  |  |  | Установка теплосчетчиков, водосчетчиков | 01.10.2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | до 15.10.2010г |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2011г. |  |
|  |  |  | Установка, водосчетчиков | 01.10.2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления, утепление подвальной разводки | до 15.10.2010г |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 2. | с. Копанцево | Клуб | Оформление энергетического паспорта | до 01.01.2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Хуторское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Хуторка | МДОУ д/с №5 | Оформление энергетического паспорта | 2010 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 2011г. | Руководитель учреждения Директор МУП «Хуторское ЖКХ», Глава сельского поселения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, замена дверей, окон | Сентябрь2010г. Сентябрь2011г. |  |
|  |  |  | Контроль за расходом электроэнергии | ежедневно | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Контрольза перерасходом электроэнергии | ежемесячно | Руководитель учреждения, главный бухгалтер администрации с/п |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | Сентябрь2010г. | Руководитель учреждения, Экономист администрации с/п |
|  |  |  | Установка теплосчетчика, водосчетчика | 2010-2011г. | Руководитель учреждения, Директор МУП «Хуторское ЖКХ». |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | Август-октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление чердачных перекрытий | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2011 г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Контроль за расходом электроэнергии | ежедневно |  |
|  |  | Здание Администрации | Обновление энергетического паспорта | Сентябрь 2010г. | Экономист администрации с/п |
|  |  |  | Установка теплосчетчика, водосчетчика | 2011г. | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков | Сентябрь 2010г. |  |
| 1. | с.Хуторка |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010г. | Глава сельского поселения Директор МУП «Хуторское ЖКХ». |
|  |  |  | Утепление чердачных перекрытий | Август 2010-2011г. |  |
| 2. | с. Песчаное | МДОУ № 6 | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. | Экономист администрации с/п |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | Июнь-сентябрь 2010 г. | Руководитель учреждения Директор МУП «Хуторское ЖКХ». |
|  |  |  | Установка водосчетчика |  |  |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления |  |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков | сентябрь 2010 г. | Руководитель учреждения |
|  |  | Здания конторы | Обновление энергетического паспорта | сентябрь 2010 г. | Экономист администрации с/п |
|  |  |  | Замена электросчетчика | Май 2010 г. | Глава сельского поселения Директор МУП «Хуторское ЖКХ». |
|  |  |  | Промывка, регулировка системы отопления | сентябрь 2010 г. |  |
|  |  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2011г. | Глава сельского поселения |
| 3 | Хуторсчкое с/п | Установка систем автоматического регулирования уличного освещения | 2010-2011г. | Глава сельского поселения |
|  |  | Осуществление контроля за фактическим потреблением ТЭР | ежемесячно |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Кичигинское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Кичигино | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | до 01.10.2010г. | Экономист администрации с/п, Глава с/п |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | до 15.10.2010г |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
|  |  | СКО | Обновление энергетического паспорта | до 01.10.2010г. | Экономист администрации с/п, Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
|  |  | МДОУ № 24 | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2012г. | Экономист администрации с/п, Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
| 2. | п. Синий Бор | МДОУ № 26 | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2012г. | Экономист администрации с/п, Глава с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Каменское сельское поселение

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятие | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Каменский | Здание администрации | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2010г. | Глава с/п Экономист с/п Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.01.2011г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | до 15.10.2010г |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
|  |  |  | Госповерка электросчетчика | 01.06.2010г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2011г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.01.2011г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Госповерка электросчетчика | 01.06.2010г. |  |
|  |  | МДОУ № 9 | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2012г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 01.01.2011г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
| 2. | п. Березовка | МДОУ № 20 | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2012г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | до 01.10.2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
|  |  |  | Госповерка электросчетчика | 01.06.2010г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.10.2010г. |  |
|  |  | Д/К | Обновление энергетического паспорта | до 01.01.2012г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | до 01.10.2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконных блоков,дверей, чердачных перекрытий, подвальной разводки | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка , регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013г. |  |
|  |  |  | Госповерка электросчетчика | 01.06.2010г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика | 01.10.2010г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Районного отдела образования

Увельского муниципального района

| 1. | п. Увельский | МОУ Увельская СОШ №1 | Обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения Заведующий РОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконых блоков, дверей, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2011-2012 г. |  |
|  |  | МОУ Увельская СОШ №2 | Обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения Заведующий РОО |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконых блоков, дверей, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2011-2012 г. |  |
|  |  | МОУ Увельская СОШ №3 | Обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения Заведующий РОО |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
| 2. | п. Увельский |  | Утепление оконых блоков, дверей, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  |  |  | Руководитель учреждения Заведующий РОО |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2011-2012 г. |  |
|  |  | МОУ «ЦДОД» | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения Заведующий РОО |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление оконых блоков, дверей, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  | МОУ «МУК» | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 2010 – 2011 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
| 2. | п. Каменский | МОУ Каменская СОШ | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | 2010 – 2011 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши | Август - сентябрь 2010г. |  |
| 3. | п. Березовка | МОУ Березовская СОШ | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2014 г. |  |
| 4. | с. Кичигино | МОУ Кичигинская СОШ | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | 2014 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2012 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2014 г. |  |
| 5. | п. Нагорный | МОУ Нагорненская СОШ | оформление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | 2014г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2012 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 6. | п. Синий Бор | МОУ Синеборская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | 2012г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2012 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 7. | с. Рождественское | МОУ Рождественская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 8. | с. Дуванкуль | МОУ Дуванкульская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 9. | с. Петровское | МОУ Петровская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 10. | с. Малое Шумаково | МОУ Шумаковская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 11. | с. Мордвиновка | МОУ Мордвиновская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2014г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 12. | с. Хуторка | МОУ Хуторская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2014г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 13. | с. Песчаное | МОУ Песчанская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2014г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 14. | Дер. Луговое | МОУ Луговская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 15. | с. Половинка | МОУ Половинская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 16. | с. Красносельское | МОУ Красносельская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 17. | дер. Михери | МОУ Михеревская НОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
| 18. | дер. Сухарыш | МОУ Сухарышская НОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |
|  |  |  | обновление энергитического паспорта | 2010г. |  |
| 19 | с. Хомутинино | МОУ Хомутининская СОШ | обновление энергитического паспорта | 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | госповерка теплосчетчика | Май-июль 2010г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Август 2010г. |  |
|  |  |  | Регулировка системы отопления | Октябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление крыши, окон, подвальной разводки | Август - сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами | 2010-2014 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 2010-2013 г. |  |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Комитета по культуре

Увельского муниципального района

| №п/п | Поселение | Учреждение | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Хуторка | . Библиотека | Установка теплосчетчика | До 1 октября 2011 г. | Глава с/поселения |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010 г. | Экономист комитета культуры |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. | Глава с/поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений |
|  | с. Песчаное | Библиотека | Установка теплосчетчика | До 1 октября 2011 г. | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010 г. | Экономист комитета культуры |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений, Глава сельского поселения |
|  | с. Мордвиновка | Библиотека | Установка теплосчетчика | До 1 октября 2011 г. | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010 г. | Экономист комитета культуры. |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. | Глава сельского поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений |
|  | с. Рождественка | Библиотека | Установка теплосчетчика | До 1 октября 2011 г. | Глава с/поселения |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010 г. | Экономист комитета культуры |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь-сентябрь 2010 г. | Глава с/поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений |
|  | дер. Зеленоый Лог | клуб | Утепление окон | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Глава с, поселения Руководители учреждений |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  | Дер. Кабанка | клуб | Утепление окон | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Зав. клубом Руководители учреждений |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | До 1 октября 2011 г. |  |
|  | Рождественский | ДК | Установить водосчетчик | До 1 июня 2010 г. | Глава с/поселения |
|  |  |  | Госповерка теплосчетчика | До 1 октября 2010 г. | Глава с/ поселения, |
|  |  |  | Ремонт кровли | В течение года | Глава с/ поселения |
|  |  |  | Утепление окон | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Есипов О.А. |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений |
|  | Дер. Родионово | клуб | Утепление окон | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Зав. клубом |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. | Руководители учреждений |
|  | Дер. Ключи | клуб | Ремонт системы электроотопления, установка котлов заводского производства | До 1 октября 2010 года | Глава с/поселения |
|  |  |  | Ремонт клуба | До 1 октября 2010 года | Глава с/ поселения |
|  | с. Половинка | клуб | Замена входной двери | До 1 октября 2010 года | Глава с/ поселения, Зав. клубом |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля 2010 г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика | До 1 июня 2010 г. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 1 октября 2010 г. |  |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Утепление окон | До 1 сентября 2010 г. |  |
|  | с. Водопойска | клуб | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Утепление окон | До 1 сентября 2010 г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля 2010 г. |  |
|  |  |  | Установка водосчетчика | До 1 июня 2010 г. |  |
|  | с. Хуторка | клуб | Установка теплосчетчика | 2011 г | Глава с/поселения Зав. клубом |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Утепление окон и дверей | 01.09. 2010 г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | 2010 г. |  |
|  |  |  | Ремонт системы отопления | В течение 2010 года |  |
|  | с. Песчаное | ДК | Установка теплосчетчика | До 2011 года | Глава с/ поселения Зав. клубом |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | 1 апреля 2010 г. |  |
|  | с. Петровское | ДК | Обновление энергетического паспорта | 1 апреля 2010 г. | Директор ДК, Глава сельского поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  | с. Б. Шумаково | Клуб | Обновление энергетического паспорта | 1 апреля 2010 г. | Директор ДК, Глава с/ поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Установка дополнительной входной двери | До 1 сентября 2010 г. |  |
|  | с. М. Шумаково | ДК | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля 2010 г. | Директор ДК, Глава с/ поселения |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Утепление окон | До 1 сентября 2010 г. |  |
|  |  |  | Установка дополнительной входной двери | До 1 сентября 2010 |  |
|  |  |  | Установка теплосчетчика | До 1 октября 2011год |  |
|  | с. Кичигино | ДК | Установить теплосчетчик | До 1 октября 2010 | Глава с/ поселения Зав. клубом |
|  |  |  | Установить водосчетчик | ДО 1 ИЮНЯ 2010Г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля |  |
|  |  |  | Замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники | В течение 2010-2011 гг. |  |
|  |  |  | Утепление окон | До 1 сентября 2010 |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | До 1 октября 2010 |  |
|  | п. Синий Бор | ДК | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля 2010 |  |
|  |  |  | Остекление и утепление окон | До 1 сентября 2010 | Глава с/ поселения, Директор ДК |
|  |  |  | Установить теплосчетчик | ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2011 |  |
|  |  |  | Установить водосчетчик | До 1 июня 2010 |  |
|  | с. Красносельское | ДК | Обновление энергетического паспорта | До 1 апреля 2010 | Директор ДК Глава с/поселения |
|  |  |  | Остекление и утепление окон | До 1 августа 2010 |  |
|  | п. Увельский | МУК «Районный краеведческий музей» | Установить краны Маевского | Июнь 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – август 2010г. |  |
|  |  |  | Утепление окон | Сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Установить теплосчетчик | Сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010г. | Экономист комитет по делам культуры и молодежной политики |
|  |  | МУК РДК «Горняк» | Госповерка теплосчетчика | До 01.10. 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010г. | Экономист комитет по делам культуры и молодежной политики |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  | МУК «Клуб по кинопоказу «Мир» | Установить теплосчетчик | До 01.10. 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Обновление энергетического паспорта | Апрель 2010г. | Экономист комитет по делам культуры и молодежной политики |
|  |  | Центральная районная библиотека | Установить теплосчетчик | До 01.10. 2010г. | Руководитель учреждения |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. | Экономист комитет по делам культуры и молодежной политики, энергетик УЖКХ |

План мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях ЦРБ

Увельского муниципального района

| № п/п | поселение | учреждение | мероприятия | Срок выполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Увельский | Центральная районная больница | Установить теплосчетчик | 2010-2012г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 2 | п. Мирный | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 3 | с. Катаево | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 4 | с. Хомутинино | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 5 | дер. Копанцево | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |

| 6 | с. Хуторка | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 7 | с. Песчаное | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 8 | с. Половинка | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 9 | с. Водопойка | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 10 | с. Мордвиновка | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 11 | с. Петровское | ЦБ | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |

| 12 | дер. Андреевка | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 13 | с. Малое Шумаково | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 14 | с. Красносельское | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
|  |  | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 15 | дер. Михири | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 16 | дер. Сухорыш | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |

| 17 | с. Кичигино | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 18 | п. Синий Бор | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 19 | п. Нагорный | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 20 | п. Каменский | ЦБ | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 21 | п. Березовка | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 22 | с. Кабанка | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |

| 23 | п. Подгорный | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 24 | с. Рождественское | Врачебная амбулатория | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 25 | дер. Родионово | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 26 | дер. Ключи | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |
| 27 | с. Дуванкуль | ФАП | Установить теплосчетчик | 2010-2011г.. |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | Июнь – сентябрь 2010г. |  |
|  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | В течении 2010-2011 г. |  |
|  |  |  | Оформление энергетического паспорта | Апрель-май 2010г. |  |